北京市教育委员会 北京市财政局

关于调整市属高校基础设施改造经费预算

管理的通知

各市属高校：

根据《北京市教育委员会所属预算单位基础设施改造管理办法（试行）》（京教财〔2011〕28号）规定，经与市财政局研究，拟对2014年基础设施改造经费预算管理方式做试调整，采用定额与专项双重管理的模式进行。现将有关事项通知如下：

一、市属高校基础设施改造经费预算管理方式

基础设施改造经费是用于保障预算单位对本单位管理的建筑物及附属设施和公共设施进行修缮、维护、装修、改造及房屋配套专项设备、附属设备维修、维护，且按规定未列入固定资产投资计划的项目经费（文物建筑、古建筑和有保护价值的近代建筑的修缮改造还应按照相关部门的政策规定执行）。

2014年预算，根据建设内容，将市属高校基础设施改造经费预算管理方式划分为定额管理和专项管理两类。

（一）定额管理：综合考虑学校面积和在校学生人数等因素，按照一定分配标准，以定额经费形式向各市属高校分配基础设施改造建设经费预算。市属高校则根据实际需求，在遵守国家和北京市相关基础设施改造政策要求下，通过校内专项经费管理方式使用定额管理经费。

（二）专项管理：按财政项目经费管理要求，在充分论证基础上，制定详细的实施方案，明确绩效目标和建设内容，细化经费预算，按照规定纳入财政项目经费预算管理。

二、定额管理基础设施改造经费

定额管理基础设施改造经费是用于保障市属高校为开展正常教学、办公活动而进行的建筑物及附属设备的维修维护建设，具体包括：

1.房屋建筑物的小修及非结构性改造工程：房屋及建筑物的小修、零修及非结构性节能、水电、消防改造和装饰装修工程等。例如：教学楼、办公楼、学生宿舍楼、图书馆、实验室（校内实训基地）、体育场馆、风雨操场的日常维修、维护、墙面粉刷、地面改造、门窗、楼梯、扶手维修更换等装饰装修工程。

2.对房屋建筑物内配套设备的更换与改造：如对电梯、供暖设施、茶浴炉、配电设施等老旧设备的更换和改造；

3.对配套市政设施的改造：如对校园内道路、线路和燃气、热力、给水、排水、雨水、中水、电力等市政管道和设施的铺设和改造。

4.安防监控设备的改造与更新：如校园安防监控设施的敷设和日常维修维护。

5.校园绿化及文化设施的建设及维护：如校园绿化、园林景观的建设等；

6.对体育基础设施的改造及维修：如运动场地的维修、维护等；

7.未列入“项目建设”的基础设施改造内容。

三、专项管理基础设施改造经费

按财政项目经费管理要求，列为“项目建设”的基础设施改造工程。经费支持范围包括：

1.教育经费支持的基本建设项目。

2.抗震加固工程。即经具备相应资质单位的鉴定，现有建筑物未到达抗震设防要求需要对原结构进行抗震加固改造的项目。

四、基础设施改造经费预算管理要求

（一）加强规划、明确责任

1. 预算单位应根据教育事业发展规划、校园总体规划和基本建设计划，建立健全基础设施改造规划和预算规划，充分掌握内部基础设施改造建设需求，切实提高统筹安排能力，做到建设有规划、实施有方案、执行有监督、事后有审计。

2. 各预算单位应依法履行安全责任、加强归口管理，细化内部基础设施改造经费管理制度，定期对定额管理经费投入情况和基础设施改造建设工作进行检查，确保经费使用及施工建设双安全。

（二）加强统筹，确保重点

1.预算单位应遵循“必需、节俭、可行、适用”的原则，根据单位内部情况，按轻重缓急实施基础设施改造项目，优先保障涉及师生生命财产安全和影响正常教育教学开展的基础设施改造项目的实施。严格执行“节约校园”以及国家、北京市有关管理规定标准和要求，严禁超标准、豪华建设。其中影响面大、专业性复杂的项目，应组织相关专家或机构进行专题论证。

预算单位未能合理、有效使用定额经费，造成安全隐患频发、教学秩序混乱、无法保障基本工作正常开展的，预算单位应及时安排非财政性资金予以解决

2.定额管理基础设施改造项目中涉及租赁校舍的基础设施改造；新校区或新竣工建筑基础设施配套建设；需要发改、规划等相关部门审批的项目，需要在先期筹划阶段上报市教委审核，审定后的项目方可实施。

3. 定额管理基础设施改造项目经费不得用于基本建设项目投资内容、不得变相投入本应由基本建设资金支持的内容。

（三）落实各项规章，严格资金管理

定额管理基础设施改造经费，应实行内部项目管理制度，相关管理要求参照市财政专项的管理办法进行。专项管理基础设施改造经费则继续执行市财政项目管理办法。

1.市属高校应严格按照国家有关政府采购的法律法规要求，依法开展政府采购活动。科学编制招标文件，认真审核合同文本，严格遵循采购程序，强化前期手续办理。对于未达到政府采购限额标准的工程项目，应建立健全校内工程项目的招标采购小组，完善采购监督环节，在采购环节应做到公开、公平、公正。

2.市属高校应以质量控制为核心，加强成本控制管理。基础设施改造完工后，应及时开展竣工验收、工程决算审计、工程备案和固定资产转固等工作。

3.市属高校应切实加强财务管理工作，定额管理和项目管理基础设施改造经费均应单独核算，加强过程控制，强化支出进度。定额管理基础设施改造经费纳入学校领导经济责任审计。

4.基础设施改造涉及信息化建设内容的，应符合学校信息化顶层实施方案，并申报经信委进行评审，取得评审函复的项目才可以执行实施。

5.定额管理基础设施改造经费纳入单位年度部门预算。

6. 定额管理基础设施改造经费需要调整经费使用用途的，需要向市教委、市财政局申请，经批准后方可使用。

7. 专项管理基础设施改造预算一经批复，不得自行调整，执行过程中项目发生终止、撤销、变更等，引起预算调整的，各市属高校应当按照规定的程序报批。

8.基础设施改造经费需按照《北京市市级行政事业单位财政性结余资金管理办法》有关政策执行，专款专用，不得截留、挤占和挪用。

（四）完善内控制度，加强监督检查

各单位要建立健全单位内部控制制度。设立基础设施改造各业务流程的内部控制制度。预算单位的审计、监察等部门应积极履行监管职责，依法对基础设施改造经费使用情况和工程组织实施等各环节活动进行监督。

1. 基础设施改造经费，应作为学校内部重点审计事项。学校内部审计机构应对经费的使用情况进行重点审计，出具内部审计意见及建议，并对审计结果进行整改。

2.建立基础设施改造经费年度决算报告制度。其中，定额管理的基础设施改造经费，需要在上报市教委决算报告中，对具体建筑物或设施等相关建设内容、经费使用、招标采购及项目建设绩效等情况进行详细说明，有关决算报告要求另行通知。

3.加强绩效管理。定额管理基础设施改造经费纳入年度绩效评价，评价结果与经费分配相结合。

4.市教委、市财政组织专项检查，重点检查基础设施改造经费的分配、使用合规性及项目建设的质量和安全等。

5.对违反国家有关法律、法规和财务规章制度的，要依据国务院《财政违法行为处罚处分条例》进行处理。